# Byggeplan – backend

v0.5 · 26/10-2026 · følger systemdesignet (Part 4) og statusseminaret

# Arkitekturen

Three-tier med lukkede lag. Analysen er en pipeline, hvor modellerne er plug-ins bag interfaces. Dashboard og analyse deler kun databasen.

| Lag | Delsystem | Mappe |
| --- | --- | --- |
| Præsentation | Dashboard | frontend/ |
| Applikation | Web-API | web/ |
| Applikation | Analyse | analyse/ |
| Applikation | Model-adaptere | modeladapter/ |
| Data | Dataadgang + entiteter | dataadgang/ + model/ |
| Data | Neo4j | – |

# Sådan arbejder vi

- Hver fil har sit ID øverst. Tag et ID, skriv dit navn i tabellen og på GitHub-boardet.

- Branch: feature/M2-aarsag · PR-titel: "M2 – GemmaAarsagsModel" · en anden reviewer.

- Byg i rækkefølgen: T → D → M → A → W → E. M og W kan laves samtidig, når D er færdig.

# Opgaver

| ID | Hvad | Færdig når | Efter | Navn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundament |  |  |  |  |
| T1 | Alle kan starte backend + frontend (backend/.env) | /api/health viser {"status":"ok"} | – |  |
| T2 | Ollama med gemma3:12b og paraphrase-multilingual | Gemma svarer i PowerShell | – |  |
| Dataadgang |  |  |  |  |
| D1 | model/: Kunde, AiAgent, Samtale, Cluster (klassediagrammet) | Et objekt kan gemmes og ses i Neo4j | T1 |  |
| D2 | dataadgang/: ét repository pr. entitet | Kan hente samtaler pr. kunde og pr. cluster | D1 |  |
| Model-adaptere |  |  |  |  |
| M1 | OllamaClient | chat() og embed() svarer | T2 |  |
| M2 | AarsagsModel + GemmaAarsagsModel | 5 samtaler → 5 fornuftige årsager | M1 |  |
| M3 | EmbeddingModel + ParaphraseEmbeddingModel | Giver 768 tal pr. årsag | M1 |  |
| M4 | EmbeddingForkorter + UmapForkorter, ClusteringModel + HdbscanClustering | Train-data → ca. 13 clusters | M3 |  |
| M5 | NavngivningsModel + GemmaNavngivning | Hvert cluster får en dansk titel | M1 |  |
| Analyse |  |  |  |  |
| A1 | ImportService + Anonymizer | Samtaler i Neo4j uden facit og uden følsomme data | D2 |  |
| A2 | Validering + JsonFormatter | Ødelagt JSON og ugyldige samtaler stopper ikke kørslen | M2 |  |
| A3 | AnalysePipeline: alle trin, gem efter hvert trin, natligt job | En hel kørsel giver navngivne clusters i Neo4j | A1, A2, M2–M5 |  |
| Web-API |  |  |  |  |
| W1 | OverblikController + OverblikDto (UC1) | Overblik i dashboardet viser rigtige tal | D2 |  |
| W2 | ClusterController + ClusterDto (UC2) | Alle årsager + Åbn virker | D2 |  |
| W3 | SamtaleController + SamtaleDto (UC3) | En samtale kan åbnes | D2 |  |
| W4 | AdgangsFilter – login (afklares) | Uden login: ingen data | W1–W3 |  |
| Test |  |  |  |  |
| E1 | ModeladapterTest, AnalysePipelineTest | Testene er grønne | M, A |  |
| E2 | WebApiTest – JSON + svartid | Under 5 sek. | W |  |
| E3 | EvalueringTest – ARI/NMI på test-delen | Tal til kapitel 12 | A3 |  |

# Skal afklares tirsdag

- Forkorter: UMAP (rapport, slide 14) eller PCA (slide 16)?

- Skal "Start ny kørsel"-knappen med, når analysen kører om natten?

- Login (W4) – med i prototypen?

- Hvilke data er følsomme og skal fjernes (A1)?